# U M O W A

zawarta w dniu . . . . .  r. w Urzędzie Gminy w Łęczycy na podstawie przetargu nieograniczonego  o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  pomiędzy:

Gminą Łęczyca,  99-100 Łęczyca,  ul. M. Konopnickiej 14   reprezentowaną przez:

Andrzeja Wdowiaka - Wójta Gminy Łęczyca

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, a

. . . . . . .

reprezentowanym przez:

- . . . . . .

- . . . . . .

zwanym dalej WYKONAWCĄ

§ 1

Przedmiotem umowy jest budowa Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w WILCZKOWICACH  GÓRNYCH gm. Łęczyca, która obejmuje:

- boisko wielofunkcyjne z bieżnią

- zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury

- ogrodzenie terenu

- obsługa geodezyjna zadania

Szczegółowy zakres prac został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia

§ 2

- Roboty budowlane będą realizowane w oparciu o dostarczone przez Zamawiającego pozwolenie na budowę, dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót.

- Harmonogram rzeczowo - finansowy określający zakres, proporcjonalne wynagrodzenie Wykonawcy robót oraz szczegółowe terminy realizacji przedmiotu umowy określa załącznik nr 1, stanowiący integralną część umowy.

§ 3

Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

- rozpoczęcie robót –  . . . . . . . . .  r.

- zakończenie robót – 31 maj 2008 r.

- dokumentacja odbiorowa oraz rozliczenie całego zadania – w ciągu 15 dni od daty zakończenia robót

§ 4

- Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umów z podwykonawcami – na warunkach wskazanych w przedłożonej umowie w trybie art. 6471 k.c.

- Przed zawarciem umowy z podwykonawcą Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących podwykonawcy oraz przedłożyć projekt zawieranej z nim umowy, w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego.

- Każda zmiana umowy z podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy oraz za wszelkie szkody wynikłe z jego winy.

§ 5

Zamawiający zobowiązany jest do:

- Wprowadzenia Wykonawcy na plac budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

- Dostarczenia w dniu podpisania umowy jednego kompletu zatwierdzonej do realizacji dokumentacji projektowej.

- Zapewnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót.

- Dokonania odbioru częściowego oraz odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru.

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się na koszt własny do:

- Zakupu wszystkich materiałów i urządzeń oraz dostarczenia ich na plac budowy. Nabywca w/w materiałów zobowiązany jest do przedłożenia niezbędnych certyfikatów, atestów lub deklaracji zgodności z Polską Normą.

- Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z otrzymanym zamówieniem i dokumentacją projektową.

- Udostępnienia wszelkich dokumentów dotyczących inwestycji oraz placu budowy instytucjom współfinansującym.

- Umieszczenia trwałych tablic informacyjnych o instytucji dotującej, w przypadku przyznania dofinansowania przedmiotu umowy ze środków unijnych.

- Zapewnienia kierownika budowy oraz kierowników robót posiadających przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy oraz obiektów i terenów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy

- Założenia na koszt własny urządzeń pomiarowych oraz pokrycie kosztów związanych z dostawą energii elektrycznej oraz wody dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy.

- Zapewnienia ochrony zgromadzonego mienia, warunków bezpieczeństwa oraz prawidłowego stanu sanitarnego użytkowanych obiektów oraz terenu

- Zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich

- Uporządkowania terenu i jego protokolarnego przekazania Zamawiającemu po zakończeniu robót.

- Zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej oraz tyczenia i inwentaryzacji powykonawczej.

- Ubezpieczenia budowy z tytułu szkód losowych i odpowiedzialności cywilnej.

- Przedstawienia przedmiotu umowy do odbioru wraz z niezbędną dokumentacją pozwalającą na ocenę wykonania  przedmiotu umowy

- Prowadzenia na bieżąco książki obmiaru robót oraz wymaganych przez inwestora rozliczeń finansowych.

§ 7

Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego oraz inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót zanikających oraz o terminie ich odbioru. Brak zawiadomienia skutkować będzie koniecznością odkrycia lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania prawidłowości wykonanych prac wraz z przywróceniem ich do stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy.

§ 8

1. Podwykonawcami w zakresie realizacji przedmiotu umowy będą: :

. . . . . . . . .

2. Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego będą:

. . . . . . . . . . . .

- Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie.

. . . . . . . . . . .

§ 9

- Wynagrodzenie za  wykonanie przedmiotu umowy określa się na kwotę ryczałtową w wysokości:      . . . . . netto + . . . . . zł podatek VAT  tj. . . . . . zł brutto  (słownie: . . . . . .  złotych . . . /100  )

Na cenę zamówienia składają ryczałtowe ceny cząstkowe określone w harmonogramie rzeczowo – finansowym stanowiącym integralna część umowy.

- Kwota ryczałtowa obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do wykonania zamówienia.

- Zamawiający ma prawo korekty wartości ryczałtowej przedmiotu umowy w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu robót.

§ 10

Zamówienia dodatkowe dotyczące zakresów robót, których wykonanie stało się niezbędne, na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, mogą być realizowane tylko w trybie art. 67 ust. 1 pkt 5) Prawa zamówień publicznych, na podstawie odrębnej umowy.

§ 11

- Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej /brutto/ umowy tj. kwotę . . . .  zł  (słownie: . . . . . . złoty . . . ./100 ).

Zabezpieczenie zostanie wniesione  jednorazowo, w pełnej kwocie, w formie . . . . . . . . . . .

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji.

- Z kwoty o której mowa w ust.1 niniejszego § Zamawiający:

- zwolni 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane

- zatrzyma 30 % na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, a zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancyjnego.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym, zwraca zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

- W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania wnoszonego w innej formie niż gotówkowej, Wykonawca jest zobowiązany:

- złożyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy z ważnością do 30 dnia liczonego od dnia wykonania przedmiotu umowy.

- złożyć na dzień odbioru z ważnością począwszy od dnia odbioru końcowego do 15 dnia po upływie okresu gwarancyjnego zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji  w wysokości 30 % kwoty o której mowa w ust. 1.

- w przypadku nie złożenia wymienionej w pkt. b) gwarancji we wskazanym terminie  -  Zamawiający powyższą kwotę  potrąci z wystawianych przez Wykonawcę faktur.

§ 12

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na zrealizowany zakres przedmiotu umowy na okres 3 lat.

- Bieg rękojmi i gwarancyjny rozpoczyna się z dniem podpisania protokółu odbioru końcowego zadania.

- Inwestor zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę o wszelkich ujawnionych wadach i usterkach w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt wady i usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie usterek lub wad w wyznaczonym terminie Zamawiający jest uprawniony, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, do ich usunięcia na koszt Wykonawcy z zachowaniem praw wynikających z gwarancji i rękojmi. W tym przypadku pełną należność za wykonane roboty Zamawiający potrąci z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 11 umowy.

§ 13

Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w postaci kar umownych:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, których nie mógł przewidzieć - 10 % wartości wynagrodzenia umownego netto, niezrealizowanego zamówienia podstawowego,

- z tytułu nie spełnienia warunków ciążących na Zamawiającym - 0,1 % wynagrodzenia podstawowego netto,  za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary w wysokości:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - 10 % wynagrodzenia podstawowego netto całego zadania,

- opóźnienia terminu wykonania robót oraz zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - 0,1 % wynagrodzenia podstawowego netto, za każdy dzień zwłoki.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający potrąci z faktury końcowej ewentualne należności z tytułu kar umownych, możliwych do ustalenia przed upływem płatności faktury końcowej.

§ 14

- Wykonawca za wykonany przedmiot umowy wystawi jedną fakturę (końcową).

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół z odbioru końcowego.

- Termin zapłaty wynosi 30 od daty potwierdzenia przez Zamawiającego otrzymania faktury.

- Rozliczenie ostateczne przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 15 dni od dnia podpisania protokołu końcowego i dostarczeniu Zamawiającemu pełnej dokumentacji oraz przedłożeniu sprawdzonej faktury końcowej

- Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 15

Odbiór końcowy przedmiotu umowy będzie możliwy po dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej  przedmiotu odbioru zawierającej:

- powykonawczej dokumentacji geodezyjnej z adnotacją, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie z dokumentacją projektową,

- wymaganych świadectw jakości, certyfikaty i atestów,

- protokołów odbioru elementów robót oraz protokołu końcowego

- pisemnego oświadczenia o uporządkowaniu placu budowy i terenu sąsiadującego,

- rozliczenie końcowe przedmiotu odbioru,

- dowodu przekazania wytworzonego środka trwałego na stan Gminy Łęczyca,

- ewentualnej dokumentacji powykonawczej - w przypadku dokonanych zmian w trakcie realizacji zadania.

§ 16

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie urządzeń podziemnych nie naniesionych w przekazanej dokumentacji lub nie wskazanych przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru.

§ 17

Przedłużenie terminu określonego w § 3 niniejszej umowy może nastąpić tylko w przypadku:

- zaistnienia przeszkód niemożliwych do przewidzenia w dniu podpisywania umowy,

- kolizji nie uwzględnionych w dokumentacji technicznej.

Zmiana terminu wymaga aneksu podpisanego przez obie strony.

Zamawiający nie będzie pokrywał kosztów spowodowanych w/w przyczynami, ani żadnych innych kosztów, jeżeli wynikną one z niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków umownych.

§ 18

Wykonawca prowadził będzie roboty będące przedmiotem umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.

§ 19

Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane roboty, których natychmiastowe wykonanie wynika ze względu na  bezpieczeństwo lub na konieczność zapobiegnięcia awarii  /wpis do dziennika budowy/.

§ 20

Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy strony poddadzą rozstrzygnięciu Sądom Gospodarczym.

§ 21

Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

§ 22

Strony ustalają, że w sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy  Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawa Budowlanego.

§ 23

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, po 2 egz. dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                                                                                 ZAMAWIAJĄCY