# U M O W A

zawarta w dniu . . . . . . . 2010 r. w Urzędzie Gminy w Łęczycy na podstawie przetargu nieograniczonego  o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  pomiędzy:

Gminą Łęczyca,  99-100 Łęczyca,  ul. M. Konopnickiej 14

reprezentowaną przez:

Andrzeja Krzysztofa Wdowiaka - Wójta Gminy Łęczyca

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, a

. . . . . . . . . . . . .

reprezentowanym przez:

. . . . . . . . . . . . . .

zwanym dalej WYKONAWCĄ

§ 1

Przedmiotem umowy jest BUDOWA Centrum Sportowego w m. BŁONIE gm. Łęczyca, która obejmuje wykonanie następujących prac:

- boisko wielofunkcyjne o nawierzchnio poliuretanowej

- drenaż odwadniający

- piłkochwyty z siatką poliuretanową

- ogrodzenie z siatki stalowej

- chodniki z polbruku

- mała architektura – ławki z koszami

- skocznia w dal z nawierzchni poliuretanowej

- bieżnia dwutorowa o nawierzchni poliuretanowej

- tereny zielone - trawnik

- obsługa geodezyjna

Szczegółowy zakres prac został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia

§ 2

Roboty budowlane będą realizowane w oparciu o dostarczone przez Zamawiającego zgłoszenie robót, dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót.

§ 3

Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

- rozpoczęcie robót /przekazanie placu budowy/ –  /2-3 dni po podpisaniu umowy/

- zakończenie robót – 30 listopad 2010 r.

- odbiór robót i rozliczenie zadania – 14 grudzień 2010 r.

§ 4

- Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących podwykonawcy oraz zapoznać Zamawiającego z projektem zawieranej z nim umowy,

- Każda zmiana umowy z podwykonawcą wymaga zawiadomienia Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy oraz za wszelkie szkody wynikłe z jego winy.

§ 5

Zamawiający zobowiązany jest do:

- Wprowadzenia Wykonawcy na plac budowy w terminie max 5 dni od daty zawarcia umowy.

- Dostarczenia w dniu zawarcia umowy jednego kompletu zatwierdzonej do realizacji dokumentacji projektowej.

- Zapewnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót.

- Dokonania odbioru częściowego oraz odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru.

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się na koszt własny do:

- Zakupu wszystkich materiałów i urządzeń oraz dostarczenia ich na plac budowy. Nabywca w/w materiałów zobowiązany jest do przedłożenia niezbędnych certyfikatów, atestów lub deklaracji zgodności z Polską Normą.

- Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z otrzymanym zamówieniem i dokumentacją projektową oraz zgłoszeniem.

- Udostępnienia wszelkich dokumentów dotyczących inwestycji oraz placu budowy instytucjom współfinansującym.

- Umieszczenia trwałych tablic informacyjnych o instytucji dotującej.

- Zapewnienia nadzoru budowy oraz osób posiadających przygotowanie zawodowe do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

- Zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy oraz obiektów i terenów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy

- Założenia na koszt własny urządzeń pomiarowych oraz pokrycie kosztów związanych z dostawą energii elektrycznej oraz wody dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy.

- Zapewnienia ochrony przed dostępem osób trzecich, zgromadzonego mienia, warunków bezpieczeństwa oraz prawidłowego stanu sanitarnego użytkowanych obiektów oraz terenu

- Zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich

- Uporządkowania terenu i jego protokolarnego przekazania Zamawiającemu po zakończeniu robót.

- Zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej oraz tyczenia i inwentaryzacji powykonawczej.

- Ubezpieczenia budowy z tytułu szkód losowych i odpowiedzialności cywilnej.

- Przedstawienia przedmiotu umowy do odbioru wraz z niezbędną dokumentacją pozwalającą na ocenę wykonania  przedmiotu umowy

§ 7

Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego oraz inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót zanikających oraz o terminie ich odbioru. Brak zawiadomienia skutkować będzie koniecznością odkrycia lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania prawidłowości wykonanych prac wraz z przywróceniem ich do stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy.

§ 8

1. Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie:

. . . . . . . . . . . .

2.Osobą nadzorującą z ramienia Wykonawcy będzie:

. . . . . . .  . . . . .

§ 9

- Wynagrodzenie za  wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 i 2 niniejszej umowy określa się na kwotę ryczałtową w wysokości  . . . . . . . zł brutto  (słownie: . . . . . . . . złotych . . ./100 gr ) w tym podatek VAT: . . . . . . . zł

Na cenę zamówienia składają ryczałtowe ceny cząstkowe:

- boisko wielofunkcyjne o nawierzchnio poliuretanowej - . . . . zł brutto

- drenaż odwadniający - . . . . zł brutto

- piłkochwyty z siatką poliuretanową - . . . . zł brutto

- ogrodzenie z siatki stalowej - . . . . zł brutto

- chodniki z polbruku - . . . . zł brutto

- mała architektura – ławki z koszami - . . . . zł brutto

- skocznia w dal z nawierzchni poliuretanowej - . . . . zł brutto

- bieżnia dwutorowa o nawierzchni poliuretanowej - . . . . zł brutto

- tereny zielone – trawnik - . . . . zł brutto

- obsługa geodezyjna  - . . . . zł brutto

- Kwota ryczałtowa obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do wykonania zamówienia.

- Zamawiający ma prawo korekty wartości ryczałtowej przedmiotu umowy w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu robót.

§ 10

Zamówienia dodatkowe dotyczące zakresów robót, których wykonanie stało się niezbędne, na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, mogą być realizowane tylko w trybie art. 67 ust. 1 pkt 5) Prawa zamówień publicznych, na podstawie odrębnej umowy.

§ 11

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na zrealizowany zakres przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy od ostatecznego odbioru przedmiotu umowy

- Bieg rękojmi i gwarancyjny rozpoczyna się z dniem podpisania protokółu odbioru końcowego zadania.

- Inwestor zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę o wszelkich ujawnionych wadach i usterkach w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt wady i usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie usterek lub wad w wyznaczonym terminie Zamawiający jest uprawniony, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, do ich usunięcia na koszt Wykonawcy z zachowaniem praw wynikających z gwarancji i rękojmi. W tym przypadku Wykonawca zostanie obciążony pełną należnością za wykonane roboty przez Zamawiającego.

§ 12

Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w postaci kar umownych:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, których nie mógł przewidzieć - 10 % wartości wynagrodzenia umownego netto, niezrealizowanego zamówienia podstawowego,

- z tytułu nie spełnienia warunków ciążących na Zamawiającym - 0,5 % wynagrodzenia podstawowego netto,  za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary w wysokości:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - 10 % wynagrodzenia podstawowego netto całego zadania,

- opóźnienia terminu wykonania robót oraz zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - 0,5 % wynagrodzenia podstawowego netto, za każdy dzień zwłoki.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający potrąci z faktury końcowej ewentualne należności z tytułu kar umownych, możliwych do ustalenia przed upływem płatności faktury końcowej.

§ 13

- Za wykonany przedmiot umowy płatność będzie regulowana jednorazowo, po wykonaniu całości prac będących przedmiotem umowy i podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót przez obie strony

- Podstawą do wystawienia faktury jest protokół z końcowego odbioru robót.

- Termin zapłaty wynosi do 30 dni od daty potwierdzenia przez Zamawiającego otrzymania faktury.

- Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr . . . . . . . . . . . .. Za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W związku z finansowaniem przedmiotu umowy z różnych źródeł finansowania, w dniu podpisania protokołów odbioru, Zamawiający określi Wykonawcy robót, wartość poszczególnych faktur. Ogólna wartość wystawionych faktur nie może naruszać ustaleń § 13 pkt 1.

§ 14

Odbiór końcowy przedmiotu umowy będzie możliwy po dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej  przedmiotu odbioru zawierającej:

- dokumentację powykonawczą zawierającą min: wypełniony dziennik budowy, atesty na wbudowane materiały, inwentaryzację geodezyjną,.

- pisemne oświadczenie o uporządkowaniu placu budowy i terenu sąsiedniego.

§ 15

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie urządzeń podziemnych nie naniesionych w przekazanej dokumentacji lub nie wskazanych przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru.

§ 16

Zmiana warunków niniejszej umowy może nastąpić tylko w sytuacji określonej w procedurze przetargowej tj. termin wykonania przedmiotu umowy może być zmieniony wyłącznie w przypadku zaistnienia warunków atmosferycznych i terenowych znacząco utrudniający realizację przedmiotu umowy,

Zmiana terminu wymaga aneksu podpisanego przez obie strony.

Zamawiający nie będzie pokrywał kosztów spowodowanych w/w przyczynami, ani żadnych innych kosztów, jeżeli wynikną one z niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków umownych.

§ 17

Wykonawca prowadził będzie roboty będące przedmiotem umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.

§ 18

Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane roboty, których natychmiastowe wykonanie wynika ze względu na  bezpieczeństwo lub na konieczność zapobiegnięcia awarii  /wpis do dziennika budowy/.

§ 19

Wszelkie spory pomiędzy Stronami mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego

§ 20

Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

§ 21

Strony ustalają, że w sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy  Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawa Budowlanego.

§ 22

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, po 2 egz. dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                                                                                 ZAMAWIAJĄCY